**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น**

**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **การใช้จ่ายงบประมาณ****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน****แผนงานบริหารงานทั่วไป** |
| 1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |  | 300,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ชำระภาษี | 13 ธ.ค.66 | 2,500 | 2,500 |  |  | ✓ | - |
| 3.โครงการออกบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ |  | 5,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี LTAX 3000 |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 5.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 6.อุดหนุนที่ทำการอำเภอภูเวียง (งานรัฐพิธี) |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 7.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **จ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพของคน****แผนงานการรักษาความสงบภายใน** |
| 1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | -29 ธ.ค.66-4 ม.ค 67-11-17 เม.ย.67 | 30,000 | 29,480 | ✓ |  |  | - |
| 2.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย |  | 40,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.โครงการเช่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ |  | 100,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 5.โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน จิตอาสาภัยพิบัติตำบลภูเวียง |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 6.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ อปพร.และกู้ชีพกู้ภัยตำบลภูเวียง |  | 50,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 7.โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาและชุมชน |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 8.โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **แผนงานสาธารณสุข** |
| 1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลภูเวียง | ต.ค. 66 | 336,000 |  |  | ✓ |  | - |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **จ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **แผนงานสาธารณสุข** |
| 3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 |  | 160,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** |
| 1.โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |
| 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น (ยาเสพติด) |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง (ยาเสพติด) |  | 25,000 |  |  |  | ✓ | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **จ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **แผนงานการศึกษา** |
| 1.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  | 9,280 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.เครื่องแบบนักเรียน |  | 6,500 |  |  |  | ✓ | - |
| 5.การจัดการเรียนการสอนของ ศพด. |  | 36,720 |  |  |  | ✓ | - |
| 6.หนังสือเรียน |  | 4,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 7.อาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ต.ค 66 | 176,400 |  |  | ✓ |  | - |
| 8.อุปกรณ์การเรียน |  | 5,800 |  |  |  | ✓ | - |
| 9.เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | ต.ค. 66 | 288,000 |  |  | ✓ |  | - |
| 10.อาหารเสริม (นม) |  | 127,800 |  |  | ✓ |  | - |
| 11.เงินอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 | ก.ย. 67 | 100,000 | 100,000 | ✓ |  |  | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **จ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ** |
| 1.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 13 ม.ค. 67 | 50,000 | 48,500 | ✓ |  |  | - |
| 2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ภูเวียงคัพ |  | 70,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน |  | 5,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา |  | 50,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 5.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 6.อุดหนุนที่ทำการอำเภอภูเวียง (งานไหมนานาชาติ) | ต.ค 66 | 10,000 | 10,000 | ✓ |  |  | - |
| 7.อุดหนุนที่ทำการอำเภอภูเวียง (บวงสรวงศาลหลักเมืองภูเวียง) | มี.ค 67 | 30,000 | 10,000 | ✓ |  |  | - |
| 8.อุดหนุนโครงการประเพณีบุญเบิกบ้าน หมู่ที่ 1-8 |  | 80,000  |  |  |  | ✓ | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **จ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมให้น่าอยู่****แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** |
| 1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านภูเวียง |  | 255,850 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนเพ็ก |  | 494,160 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโพนเพ็ก | 1-16 ก.พ .67 | 56,230 | 56,230 | ✓ |  |  | - |
| 4.ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา |  | 206,204 |  |  |  | ✓ | - |
| 5.ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8บ้านโพนเพ็ก | 1 ก.พ.-7 มี.ค.67 | 184,110 | 184,110 | ✓ |  |  | - |
| 6.ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งมะไฟ |  | 79,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาภูมิภาคภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา |  | 93,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 2.ขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาภูมิภาคภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน |  | 251,700 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.ขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาภูมิภาคภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง |  | 54,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 4.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งสายดับภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน |  | 23,100 |  |  |  | ✓ | - |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **ผลดำเนินงาน** | **หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค** |
| **งบที่อนุมัติ****(บาท)** | **จ่ายจริง****(บาท)** | **แล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและสังคมให้น่าอยู่****แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** |
| 5.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านบุ่งมะไฟ |  | 220,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 6.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งมะไฟ |  | 57,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 7.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในหมู่8 บ้านโพนเพ็ก |  | 128,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 8.ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมสายดับ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง |  | 29,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 9.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอภูเวียง |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 10.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |  | 30,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน****แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |
| 1.โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนากลุ่มอาชีพ |  | 20,000 |  |  |  | ✓ | - |
| **4. ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน****แผนงานการเกษตร** |
| 1.โครงการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 พ.ย. 66 | 10,000 | 7,953 | ✓ |  |  | - |
| 2.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |
| 3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช |  | 10,000 |  |  |  | ✓ | - |